🐱 머니냥

비즈니스 요구사항 정의서 (BRD)

Business Requirements Document

| 문서명 | 머니냥 비즈니스 요구사항 정의서 |
| --- | --- |
| 버전 | 2.1 |
| 작성일 | 2026-07-28 |
| 프로젝트명 | 머니냥 - 내 돈 관리 |

머니냥은 근태 관리, 급여 계산, 급여 검증, 생존 분석을 하나의 AI 비서 경험으로 제공하는 개인 생활 관리 플랫폼이다.

1. 제품 비전

"당신의 한 달을 끝까지 지켜주는 AI 비서." 머니냥은 급여 계산기가 아니다. AI 비서(SAO)가 먼저 인사하고, 출퇴근을 관리하고, 급여를 계산하고, 회사 급여명세서와 대조해 검증하고, 이번 달을 버틸 수 있는지 알려주는 근로자용 개인 비서다.

2. 핵심 가치 4대 축

2.1 AI 비서 (SAO)

• 사용자가 질문하기 전에 먼저 말한다 - Initiative Engine이 그날 가장 중요한 정보 1개를 선제 안내.

• 상황을 이해한다 - Router가 날씨/근태/수입/지출 질문을 앱 데이터로 즉시 답변, Memory가 "내일은?" "생산직은?" 같은 생략 질문의 문맥을 유지.

• 같은 캐릭터가 로그인-홈-근태-수입-생존까지 표정을 바꿔가며 이어 안내한다 (캐릭터 시스템).

2.2 생존관리 (대표 기능)

• "이번 달을 버틸 수 있는가?"에 5초 안에 답한다 - 생존 점수, 게이지, 버틸 수 있는 날짜, AI 절약 조언.

2.3 급여 검증 (차별화 기능)

• 예상 급여와 회사 실지급액을 비교해 정확도(%)를 제시하고, 차이의 유력 원인(수당/공제 항목)을 지목한다.

• 월별 정확도가 쌓이면 "머니냥은 실제 급여명세서와 평균 99% 이상 일치"라는 신뢰 지표가 된다.

2.4 N잡 (다중 사업장)

• 하나의 계산 엔진이 사업장 단위로 반복 계산 후 합산 - 사업장별 시급/근무형태/기록/Work Session 독립, Hero·수입·생존·연간·AI 전 화면 동일 합산 기준.

3. 대상 사용자

• 1차: 시급제 근로자(생산·물류·서비스), N잡러(주업+부업 시급제 조합 포함)

• 2차: 연봉·월급제 직장인(실수령 검증), 배달·프리랜서(건별 수입 관리)

4. 차별성

• 경쟁 앱은 "계산"에서 끝난다. 머니냥은 계산 - 검증(명세서 대조) - 생존(의사결정)까지 연결한다.

• 캐릭터 기반 AI 비서 경험과 근로기준법 기반 정밀 계산의 결합.

• 오프라인 우선 PWA - 데이터는 기기에 저장, 서버 없이 100% 동작.

5. 로드맵 (v4.2.2 Feature Freeze 이후)

• Phase A(현재): Feature Freeze - 실사용 1~2주, 버그 수정만.

• Phase B: Google 로그인 실연동(LoginProvider 구조 완성) - Supabase 백업·기기 동기화.

• Phase C: 베타 테스트 5~10명 - 스토어 출시.

• Phase D(장기): 급여명세서 사진/PDF AI 자동 추출(급여 검증 AI), 목표 수입, 문의 서버화.

6. Feature Freeze 선언

v4.2.2 (2026-07-12) 기준 기능 동결. 이후 작업은 버그 수정, OAuth, Supabase 동기화로 한정한다. 뉴스·투자·커뮤니티·랭킹 등 신규 기능은 출시 후 재논의한다.

7. 가상 사용자 검증 결과 (2026-07-28)

AI 페르소나 가상검증(서로 다른 특성의 가상 사용자 100명 시뮬레이션)으로 배포본을 출시 전 사전 검증했다. 실제 사용자 조사를 대체하지 않는 참고 QA이다.

• 최초 검증 47점 "핵심 구조 수정 필요" 판정 → 원인 분석 결과 상당수가 검증 도구의 오탐(숨김 화면·코드 텍스트 집계)으로 확인. 도구 보정과 제품 개선을 병행.

• 제품 개선(beta.56·57) 반영 후 최종 68점 / "조건부 출시 추천" / 남은 개선 이슈 0건. 긍정 27%·부정 0%, 재사용 의향 91%, 추천 의향 97%, 결제 의향 31%.

• 확인된 강점: 모바일 대응, 행동 유도(CTA) 중심의 첫 화면, 무료 정책, 데이터 암호화 안내.

• 반영된 개선(비즈니스 관점): 검색·SNS 유입 대응(meta/OG), 가입 결정 순간의 신뢰·가격 정보 노출, 스크린리더 접근성.

• 시사점: 정적 구조 차원의 개선 과제는 소진 — Phase A 실사용 피드백 수집 단계 진입 근거 확보.

8. 개정 이력 (v2.1 · 베타 반영)

• 2026-07-28 beta.57: 접근성 보강 - 첫 화면 이미지 대체 텍스트(alt) 3곳, 숨김 소개 블록에 간단 사용법 한 줄(화면 낭독기·검색엔진 대응).

• 2026-07-28 beta.56: 첫 화면 신뢰·SEO 보강 - meta description·OG 태그 추가, 핵심 문구("당신의 한 달을 끝까지 지켜주는 AI 비서") H1 승격 + 정적 소개 블록, 로그인 카드에 무료 안내·문의 경로 한 줄 노출.

• 2026-07-28 beta.50: 모바일 진입점 일원화 - 오른쪽 엣지 SAO 스와이프 메뉴 폐지(소유자 결정), 삼선(햄버거) 드로어와 설정 탭으로 통합. 숨은 기능(엣지 스와이프)로 인한 발견성 문제 해소.

• 2026-07-27 beta.49: 교대 근무자 홈 화면 시간 정확도 개선 - 홈 히어로가 근무형태·오늘의 조 기준으로 출퇴근 시각을 계산(기존 주간 09~18 고정 가정). 2·3교대 사용자에게 틀린 시간을 보여주던 문제 해결.

• 2026-07-13 beta.4: 야간수당 정책 확정 - 시간대 자동이 아니라 근무형태 기준(주간고정 무가산 / 야간고정·교대 야간조만 가산). 예상급여의 실지급 일치율(정확도 지표) 신뢰성 강화.

• 2026-07-12 beta.2: 접근성 개선 - 고령 사용자 피드백 반영, 보조 텍스트 명도 강화 및 글자 크기 토큰 상향.

• QA 표기 원칙: 모든 QA 결과는 "현재 QA 기준"으로 표기 (실기기·실사용 검증 전 단정 금지).