🐱 머니냥

비즈니스 요구사항 정의서 (BRD)

Business Requirements Document

| 문서명 | 머니냥 비즈니스 요구사항 정의서 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.1 |
| 작성일 | 2026-07-03 |
| 프로젝트명 | 머니냥 - 내 돈 관리 |

1. 비즈니스 배경 및 목적	3

1.1 배경	3

1.2 목적	3

1.3 비전	3

2. 타겟 사용자	4

2.1 1차 타겟 (Primary)	4

2.2 2차 타겟 (Secondary)	4

2.3 사용자 페르소나	4

3. 현행 직업 분류 체계 분석	5

3.1 현행 분류 (v1.0)	5

3.2 멘토 피드백: 현행 분류의 문제점	5

문제 1: "직장인" 용어의 모호성	5

문제 2: 직장인 단독 선택 제약	5

3.3 개선된 직업 분류 체계 (제안)	6

핵심 변경사항	6

변경 영향 범위	6

4. 비즈니스 요구사항	7

BR-001: 다중 직업 유형 지원	7

BR-002: 정확한 급여 자동 계산	7

BR-003: 생존 예산 관리	7

BR-004: 오프라인 우선 PWA	7

BR-005: 스마트 알림 시스템	7

BR-006: 데이터 백업 및 복원	7

5. 비즈니스 제약사항	8

5.1 기술 제약	8

5.2 법적 제약	8

5.3 운영 제약	8

6. 성공 기준 (KPI)	9

7. 경쟁 분석	10

8. 리스크 및 대응	11

9. 향후 로드맵	12

Phase 1 — MVP 안정화 (현재)	12

Phase 2 — 성장	12

Phase 3 — 확장	12

10. 승인	13

1. 비즈니스 배경 및 목적

1.1 배경

한국의 시급제 근로자(알바, 직장인, 프리랜서)는 매달 급여를 정확히 예측하기 어렵다. 복잡한 4대보험, 세금 공제, 야간수당, 주휴수당 등을 직접 계산하기 힘들고, 특히 N잡(복수 직업) 종사자는 여러 소득원의 합산과 예산 관리에 큰 어려움을 격고 있다.

기존 급여 계산기 앱들은 단순 시급×시간 계산에 그치며, 실제 근로기준법에 따른 수당 계산, 다중 직업 관리, 생존 예산 추적을 통합 제공하는 서비스가 부재하다.

1.2 목적

- 시급제 근로자가 실시간으로 정확한 예상 급여를 확인할 수 있는 올인원 금융 관리 도구 제공

- 복잡한 급여 계산(4대보험, 세금, 각종 수당)을 자동화하여 근로자의 금융 문해력 향상

- "다음 월급날까지 버틸 수 있을까?"라는 핵심 질문에 데이터 기반 답변 제공

1.3 비전

"모든 시급제 근로자의 든든한 금융 파트너" — 급여 계산부터 생존 예산 관리까지 한 곳에서.

2. 타겟 사용자

2.1 1차 타겟 (Primary)

- 사무직/현장직/전문직 등 근무형태 무관, 시급 기반 급여를 받는 모든 근로자시급제 근로자:

- 편의점/카페/쿠팡 등 시급제 근로자, 다중 알바 관리 필요아르바이트생:

- 직장+알바, 알바+배달 등 복수 소득원 보유자N잡러:

2.2 2차 타겟 (Secondary)

- 플랫폼별 수수료와 3.3% 원천징수 관리 필요프리랜서:

- 건당 수입 추적 및 월간 합산 필요배달/대리 기사:

- 일용직/기간제 근로자단기 알바:

2.3 사용자 페르소나

| 페르소나 | 나이 | 직업 | 핵심 니즈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김알바 | 22세 | 편의점+카페 알바 | 두 알바 합산 수입 확인, 월 생활비 관리 |
| 이사무 | 28세 | 사무직 + 주말 배달 | 직장 급여 + 배달 수입 합산 관리 |
| 박현장 | 35세 | 제조업 3교대 + 추가수입 | 야간수당/주휴수당 정확한 계산, 추가수입 병행 관리 |
| 최생존 | 26세 | 프리랜서 | 플랫폼 수수료 자동계산, 월급 전까지 생존 여부 확인 |

3. 현행 직업 분류 체계 분석

3.1 현행 분류 (v1.0)

| 유형 | 레이블 | 계산 방식 | 설명 | 선택 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Employee | 🏢 직장인 | 시급제 | 출퇴근·OT·급여·연차 자동계산 | 단독 선택만 가능 |
| convenience | 💪 알바 | 시급제 | 편의점·카페·쏠팡 등 | 복수 선택 가능 |
| Delivery | 🛵 배달/대리 | 건당 | 배달·대리기사 건당 수입 | 복수 선택 가능 |
| Freelancer | 💻 프리랜서 | 프로젝트 | 플랫폼 수수료·3.3% 세금 | 복수 선택 가능 |
| ShortAlba | 📋 단기알바 | 시급제 | 날짜별 시급 기록 | 복수 선택 가능 |
| Etc | ➕ 추가수입 | 수동 입력 | 보험금·정부지원금 등 | 복수 선택 가능 |

3.2 멘토 피드백: 현행 분류의 문제점

문제 1: "직장인" 용어의 모호성

"직장인"은 넓은 의미에서 알바도, 프리랜서도 모두 "직장인"이다. 사무직, 현장직, 전문직 등 다양한 근무 형태를 포괄하는 데 "직장인" 하나로 분류하면, 알바·프리랜서와 분리한 근거가 불명확하다.

- 사무직 직장인과 공장 현장직의 급여 계산 방식이 다를 수 있음 (교대근무, 야간수당 비중 등)

- "알바도 직장인이고, 프리랜서도 직장인인데 왜 따로 나눠져 있는가?" — 분류 기준이 "고용 형태"인지 "근무 방식"인지 불분명

문제 2: 직장인 단독 선택 제약

현행 시스템에서 "직장인"을 선택하면 다른 직업 유형을 복수 선택할 수 없다 (단독 선택 전용). 이로 인해:

- 직장인이 주말에 배달을 하거나 프리랜서 일을 병행하는 N잡 시나리오를 처리할 수 없음

- 직장인이 보험금·정부지원금 등 "추가수입"을 받아도 병행 기록이 불가능

- N잡 트렌드와 상충하여 실제 사용자 훌로우를 막음

3.3 개선된 직업 분류 체계 (제안)

분류 기준을 "고용 형태"에서 "소득 계산 방식"으로 전환하고, "직장인" 용어를 "월급제/시급제 근로자"로 구체화합니다. 단독 선택 제약을 해제하여 모든 조합의 N잡을 허용합니다.

| 유형 ID | 변경된 레이블 | 계산 방식 | 설명 | 선택 규칙 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| employee | 🏢 월급/시급제 | 시급제 | 출퇴근·OT·4대보험·세금 자동계산. 사무직/현장직/전문직 공통 | 복수 선택 가능 |
| convenience | 💪 알바 | 시급제 | 편의점·카페·쏠팡 등 시급 알바 | 복수 선택 가능 |
| delivery | 🛵 배달/대리 | 건당 | 배달·대리기사 건당 수입 | 복수 선택 가능 |
| freelancer | 💻 프리랜서 | 프로젝트 | 플랫폼 수수료·3.3% 세금 | 복수 선택 가능 |
| shortAlba | 📋 단기알바 | 시급제 | 날짜별 시급 기록 | 복수 선택 가능 |
| etc | ➕ 추가수입 | 수동 입력 | 보험금·정부지원금 등 | 복수 선택 가능 |

핵심 변경사항

- 용어 변경: "직장인" → "월급/시급제" — 고용 형태가 아닌 소득 계산 방식을 기준으로 분류함을 명확히 함

- 단독 선택 제약 해제: 월급/시급제 + 배달, 월급/시급제 + 추가수입 등 모든 조합 허용

- 분류 기준 명확화: "고용 형태"가 아닌 "소득 계산 방식"(hourly/perCase/project/manual)으로 분류하여 알바·프리랜서와의 구분 근거 명확

변경 영향 범위

| 영향 영역 | 변경 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| UI 레이블 | "직장인" → "월급/시급제" | 직업 선택 팝업, 탭 명, 설명 문구 |
| 선택 로직 | employee 단독 제약 해제 | jobtype.js 선택 로직 수정 |
| 수입관리 화면 | N잡 합산 로직 확장 | salary.js 월급/시급제 + 기타 합산 |
| 계산 로직 | 변경 없음 | getPayData() 동일 |
| localStorage 키 | 변경 없음 | atm2_* 스키마 유지 |

4. 비즈니스 요구사항

BR-001: 다중 직업 유형 지원

- 7개 직업 유형을 지원하고, 모든 조합의 복수 선택(N잡)을 허용한다. 기존 "직장인 단독 선택" 제약을 해제한다.설명:

- N잡 트렌드 대응, 실사용 시나리오 커버리지 확대비즈니스 가치:

- 사용자의 30% 이상이 2개 이상 직업 유형 등록성공 지표:

BR-002: 정확한 급여 자동 계산

- 근로기준법에 따른 4대보험, 소득세, 주휴수당, 야간수당, 초과근무수당을 자동 계산하여 세전/세후 급여를 동시 표시한다.설명:

- 실제 급여 명세서 대비 오차율 5% 이내성공 지표:

BR-003: 생존 예산 관리

- 고정비/변동비/긴급자금을 설정하고, 다음 급여일까지의 잔액을 실시간 추적하여 "생존 가능 여부"를 판단한다.설명:

- 생존관리 기능 월 10회 이상 접속 사용자 비율성공 지표:

BR-004: 오프라인 우선 PWA

- 인터넷 연결 없이도 모든 핵심 기능이 정상 동작한다. 데이터는 기기 로컬에 저장.설명:

- 오프라인 상태에서 핵심 기능 100% 동작성공 지표:

BR-005: 스마트 알림 시스템

- 시간대·사용자 상태에 따른 맞춤 알림 제공설명:

BR-006: 데이터 백업 및 복원

- JSON 형식으로 전체 데이터를 내보내기/가져오기할 수 있으며, 기기 변경 시 데이터 이전을 지원한다.설명:

5. 비즈니스 제약사항

5.1 기술 제약

- 클라이언트 사이드 전용 (서버/DB 없음)

- localStorage 용량 제한 (~5MB)

- 안드로이드 PWA 최우선 지원 플랫폼

5.2 법적 제약

- 근로기준법 제60조(연차), 제56조(연장·야간·휴일근로 가산) 준수

- 4대보험 요율은 연도별 변경 시 수동 업데이트 필요

- 개인정보 미수집 (로컬 저장 전용)

5.3 운영 제약

- 1인 개발 프로젝트

- 수익 모델 미확정 (현재 무료)

6. 성공 기준 (KPI)

| KPI | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| MAU (월간 활성 사용자) | 1,000명 | PWA 설치 + 월 1회 이상 접속 |
| 일일 재방문율 | 40% | DAU/MAU 비율 |
| 평균 세션 시간 | 3분 이상 | 앱 내 체류 시간 |
| N잡 등록 비율 | 30% | 2개 이상 직업 유형 등록 사용자 |
| 급여 계산 정확도 | 95% 이상 | 실제 급여 대비 오차율 |

7. 경쟁 분석

| 경쟁 서비스 | 강점 | 약점 | 머니냥 차별점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시급 계산기 (네이버) | 접근성, 브랜드 인지도 | 단순 시급×시간, 수당 미지원 | 4대보험/세금/수당 자동 계산 |
| 알바천국 급여계산기 | 알바생 인지도 | 웹 전용, 저장 불가 | PWA 오프라인, 데이터 누적 |
| 월급쟁이 | 직장인 특화 | 알바/프리랜서 미지원, 유료 | N잡 통합, 무료 |
| 뭅크샐러드 | 종합 금융, 자동 연동 | 시급제 미특화, 개인정보 수집 | 시급제 특화, 로컬 저장 |

8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향도 | 발생 가능성 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| localStorage 데이터 손실 | 높음 | 중간 | 백업/복원 기능 강화, 사용자 교육 |
| 4대보험 요율 변경 | 중간 | 높음 (연 1회) | 수동 업데이트 프로세스 수립 |
| PWA 브라우저 호환성 | 중간 | 낮음 | Android Chrome 최우선 지원 |
| 수익 모델 부재 | 높음 | 확정 | 프리미엄 기능 도입 검토 |
| "직장인" 용어 혼란 | 중간 | 높음 | v1.1 용어 변경 및 단독 선택 해제로 대응 |

9. 향후 로드맵

Phase 1 — MVP 안정화 (현재)

- 핵심 기능 버그 수정 및 UX 개선

- "직장인" → "월급/시급제" 용어 변경 및 단독 선택 제약 해제

- 사용자 피드백 수집

Phase 2 — 성장

- 프리미엄 기능 도입 (고급 분석, 연간 세금 시뮬레이션)

- 사용자 커뮤니티 구축

Phase 3 — 확장

- 사업자/소상공인 지원

- 세무사 연계 서비스

10. 승인

| 역할 | 이름 | 날짜 | 서명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 오너 |  |  |  |
| 멘토 |  |  |  |